TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO.

  - Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa para:

Descrição

Execução de serviços de desobstrução, retirada de aguapés ao longo do curso do Rio Itajai Mirim e Rio Canhanduba, compreendido dentro do perímetro do Municipio de Itajaí, a fim de possibilitar o aumento do fluxo do rio, recuperação da oxigenação e redução de agentes contaminantes.

# ANEXOS.

  - Fazem parte integrante e indissociável deste termo:

- Memorial Descritivo

- Planilha Orçamentária

- Cronograma Físico-financeiro

- Projeto Executivo

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos orçamentários necessários à execução do objeto do presente processo licitatórios 100% correrão por recurso próprio.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

  - Este Termo de Referência tem como objetivo a habilitação de empresas que: possuam a necessária experiência e capacidade jurídica, técnica, fiscal e financeira para executar seu objeto, bem como a contratação daquela empresa que oferecer a proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Itajaí.

  - Não serão admitidas nesta licitação as empresas cujo direito de licitar esteja suspenso, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública direta ou indireta, no âmbito federal, estadual ou municipal, bem como as que estiverem em regime de concordata, falência ou em liquidação judicial.

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

a) Certificado de Registro e Regularidade da empresa (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar regularidade e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e Conselho Regional de Química (CRQ) compatível com o objeto da licitação.

b) Capacidade Operacional (pessoa jurídica / pessoa física):

A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, dos profissionais do seu quadro devidamente contratados, ter executado o(s) seguinte(s) item(ns):

| ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA | COMPROVAÇÃO QUANTITATIVA MÍNIMA |
| --- | --- |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO/DRAGAGEM DE MATERIAL DO LEITO DO RIO, UTILIZANDO BALSA/MUNCK | 5.000 m³ (setenta e cinco mil metros cúbicos) |

b.1 Será permitida a apresentação da soma de Certidão(ões) de Acervo Técnico proveniente(s) de contratos, quantos forem necessários, para atendimento das condições do quadro acima.

b.2 Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação dos certidão(ões) e/ou atestado(s):

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

- Localização e data da realização da obra;

- Serviços executados.

c) Certificado de Registro e Regularidade do Profissional (pessoa física):

Apresentar registro e/ou certidão de inscrição e comprovante de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e Conselho Regional de Química (CRQ) do(s) responsável(eis) técnico(s) que participarão na condução dos serviços, devendo constar, no mínimo, 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Gestor Ambiental ou Engenheiro Ambiental.

JUSTIFICATIVA: A necessidade de comprovação dos profissionais Engenheiro Civil e Gestor Ambiental ou Engenheiro Ambiental, assim como, registro da empresa no CREA e no CRQ, se dá em razão da própria execução dos serviços, visto tratar-se de trabalhos a serem realizados por embarcação motorizada, sujeita a contaminação, sendo necessário seu controle e contenção de barreira. Tanto a operação quanto o profissional (Gestor Ambiental) está sujeito ao Conselho Regional de Engenharia (CREA) e  Química (CRQ).

d) Capacidade Profissional (pessoa física):

O responsável técnico (engenheiro civil) deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, experiência na execução de obra compatível em características com o objeto licitado.

e) Orientações Gerais:

A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is), será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços que demonstrem a identificação do profissional.

e.1) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA/CRQ, devidamente atualizada.

e.2) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional, em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

f) Apresentar DECLARAÇÃO de que possui os equipamentos previstos no TR - Termo de Referência.

g) Apresentar documento comprobatório de que possui local para Bota Espera,  para secagem e transbordo para área de destino dos resíduos, devidamente autorizado/licenciado pelo Instituto Itajaí Sustentável - INIS do Município de Itajaí.

# EQUIPAMENTOS

# A contratada deverá disponibilizar para execução dos serviços os seguintes equipamentos:

# - Balsa Munck com motor de propulsão mínimo de 60 HP

# - Embarcação de transporte rápido (Lancha) com capacidade mínima para 5 pessoas

# - Caminhonete cabine dupla diesel 150 CV não inferior a 10 anos

# - Caminhão Basculante 15m³ não inferior a 10 anos

# - Retroescavadeira não inferior a 10 anos;

# - Pá Carregadeira não inferior a 10 anos;

# -Boias de contenção de óleo

# A empresa vencedora deverá comprovar a propriedade de no mínimo 02 (dois) caminhão/equipamento, do item ofertado, e para os demais deverá apresentar declaração de disponibilidade.

# Os equipamentos/máquinas serão apresentados para vistoria quando da emissão da ordem de serviço e poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 hrs, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

# ORÇAMENTO ESTIMADO.

6.1 – O orçamento foi estimado a partir da média dos orçamentos apresentados pelas empresas (em anexo):

| Empresa | Preço |
| --- | --- |
| Sulmar Serviços subaquáticos | R$ 656.708,00 |
| MAV dos Prazeres e Cia Ltda | R$ 597.120,00 |
| AZZA Terraplanagem EIRELI | R$ 653.900,00 |

| Descrição | Orçamento |
| --- | --- |
| Execução de serviços de desobstrução, retirada de aguapés ao longo do curso do Rio Itajaí Mirim e Rio Canhanduba, compreendido dentro do perímetro do Município de Itajaí, afim de possibilitar o aumento do fluxo do rio, recuperação da oxigenação e redução de agentes contaminantes. | R$ 635.909,33 |

6.2 – Propostas acima do orçamento estimado serão desclassificadas.

# EXAME DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS

  - As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação na forma indicada abaixo:

    - Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

    - Erros de transcrição das quantidades do Projeto para a proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;

    - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;

    - Erro de adição: será retificado conservando as parcelas corretas e trocando-se a soma;

    - Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários, será adotada a correção que resultar no menor valor.

  - O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação em conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada.

  - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de Licitação, necessárias para corrigir erros cometidos pelos Licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras.

  - As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem crescente de valores corrigidos.

  - Atendida as condições do item acima, será considerado vencedor a proposta que resulte o menor preço global para a obra, e caso ocorra empate entre duas ou mais propostas, a decisão será feita por sorteio.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL.

  - O prazo máximo para execução do objeto será de 60 (sessenta) dias a contar da Ordem de Serviço, de acordo com o estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro da Obra. O prazo Contratual será de 120(cento e vinte) dias.

# DAS MEDIÇÕES

  - As medições mensais serão baseadas nas avaliações dos serviços realizados e serão feitas pela Equipe de Fiscalização da SEOSEM, devidamente acompanhado por um representante designado pela Contratada.

  - O controle físico do andamento da obra será efetuado de acordo com os prazos de execução e marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro da Obra, podendo ser adequado conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Itajaí verificada no decorrer das obras.

  - Dada a Ordem se Serviço pela Contratante, é obrigatório a abertura do “Diário de Obra” ou “Registro de Ocorrências” nos Termos da Instrução Normativa 005 – CMA/2006 -  Coordenadoria da Moralidade Administrativa da Prefeitura de Itajaí (que disciplina sobre os procedimentos para o encaminhamento dos pedidos de licitações, execução, fiscalização, recebimento provisório/definitivo e pagamento de obras e serviços de engenharia, e dá outras providências).

  - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela licitante vencedora serão medidos parcial e mensalmente pelo SEOSEM / Prefeitura Municipal de Itajaí, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos, serão assinados pelos: Responsável Técnico da licitante vencedora, pelo(s) Fiscal(is) devidamente designado(s) pela Contratante e Coordenação Técnica de Engenharia da SEOSEM.

# DOS CRITÉRIOS E FORMA DE PAGAMENTO

  - O primeiro pagamento somente será efetuado após a comprovação por parte da licitante vencedora de que o contrato teve Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, efetuada no CREA-SC.

  - A licitante vencedora deverá apresentar a documentação de cobrança, obrigatoriamente na Prefeitura Municipal de Itajaí, com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal, observadas as exigências da legislação tributária.

  - A licitante vencedora deverá indicar, no documento de cobrança, o número do contrato, com a respectiva data de assinatura, item contratual das condições de pagamento a que se refere o documento de cobrança, o mês de referência da medição realizada, para efeito de mensuração dos valores a serem pagos, o valor da parcela correspondente e a data do vencimento.

  - O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF), Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Guia de recolhimento INSS do funcionário (GRPS), Guia de recolhimento INSS da empresa, Folha de pagamento dos funcionários, Guia de recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP) e Guia de Retenção (GPS) com prazo de validade vigente.

    - Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento será suspenso até comprovada sua regularização.

  - A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições exigidas no instrumento contratual a ser firmado com a licitante vencedora.

  - Por ocasião do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, deverá ser fornecido um “as built” do Projeto Executado;

# DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO

  - Deverão ser observadas pela licitante vencedora, todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessária a preservação da integridade física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio da Prefeitura Municipal de Itajaí e ao público afeto e dos materiais envolvidos na obra e/ou serviço, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas da Prefeitura Municipal de Itajaí.

  - A Prefeitura Municipal de Itajaí poderá a critério de seu corpo técnico determinar a paralisação da obra e/ou serviço, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela licitante vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Este procedimento não servirá para justificar eventuais atrasos da licitante vencedora.

  - A licitante vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

# DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A Prefeitura Municipal de Itajaí, por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à licitante vencedora tal decisão, nos prazos e termos permitidos em lei.

# DO RECEBIMENTO DA OBRA, SERVIÇOS E MATERIAIS

  - Para o recebimento das obras e serviços e dos materiais fornecidos será designada uma comissão de recebimento, composta de no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará as obras e serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93, ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, a seu critério.

  - O termo de recebimento definitivo das obras e serviços, não isenta a licitante vencedora das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

# DA RESCISÃO DO CONTRATO.

  - O contrato a ser firmado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno direito pelos motivos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80, da lei nº 8.666/63 e suas alterações posteriores.

  - Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da licitante vencedora, exceção de contrato não cumprido, em face da Administração, exceto nos casos admitidos pela Lei nº 8.666/93.

__________________________________________

FÁBIO DA VEIGA

Diretor Presidente do INIS