TERMO DE REFERÊNCIA CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE LIGAÇÃO DA Av. CEL. MARCOS KONDER E AV. IRINEU BORNHAUSEN (RUA DO PORTO)

# OBJETIVO

Oferecer subsídios técnicos e estabelecer as condições necessárias à contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura habilitada para execução das obras da Ligação da Av. Cel. Marcos Konder e Av. Irineu Bornhausen, abrangendo os Bairros Centro e São João, no Município de Itajaí/SC.

Modalidade: Concorrência Pública

Regime de execução: Empreitada por Preço Unitário

Tipo de licitação: Menor Preço Global

# JUSTIFICATIVA

A infraestrutura viária de Itajaí carece de intervenções estratégicas para adequação à nova realidade econômica e social da cidade, uma vez que ao longo das últimas décadas, poucas intervenções de grande vulto foram experimentadas na cidade.

Os poucos eixos viários existentes na área urbana concentram grande volume de tráfego, que só aumenta a cada dia, ocasionando inúmeros conflitos na mobilidade urbana, carecendo de intervenções representativas.

A Rua do Porto faz parte de um conjunto de obras prioritárias dentro do Convênio Internacional firmado com o Banco FONPLATA. Estas obras, somadas com outras iniciativas de melhorias de mobilidade urbana atuais, proporcionarão ao município minimizar os problemas de mobilidade e acessibilidade, comuns à boa parte das cidades brasileiras, que tiveram nos últimos anos acentuado crescimento.

Os projetos seguem as diretrizes estabelecidas no plano de mobilidade do município, sendo previstos a faixa de circulação apropriada para ônibus, ciclovias bidirecionais, implantação de galerias de drenagem, passeios adequados e sinalização viária.

O projeto da Rua do Porto segue as diretrizes estabelecidas no plano de mobilidade do município, com passeios largos e ciclovias bi-direcionais. Seu traçado viário está projetado no limite da expansão portuária do Porto de Itajaí, em respeito ao Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Itajaí - PDZPI 2019. As intervenções serão executadas no trecho desde a Rua Max até a Av. Cel. Marcos Konder, sendo grande parte do projeto abertura de via nova, que proporcionará o tráfego de saída do Centro da cidade em direção a BR-101 e aos bairros Barra do Rio, Cordeiros, Salseiros e Espinheiros, e chegada ao centro no prolongamento da Av. Irineu Bornhausen. Este projeto, além de trazer melhorias à mobilidade urbana do município, será o marco limite da expansão portuária, onde há alguns anos já vem ocorrendo as desapropriações pela Autoridade Portuária, sendo esta via também de suma importância para o Porto de Itajaí, atualmente sob a gestão do Município de Itajaí.

# OBJETO

Esta licitação tipo CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tem por objeto a contratação de empresas para a execução do objeto, a saber:

Descrição do Objeto

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE LIGAÇÃO DA Av. CEL. MARCOS KONDER E AV. IRINEU BORNHAUSEN (RUA DO PORTO)

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários necessários à execução do objeto presente neste processo licitatório são provenientes do Convênio Internacional - FONPLATA com a seguinte dotação orçamentária:

Ação: 2.223 - Despesa: 538 – Aplicação Direta 4.4.90.00.00.

# ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Descrição | Orçamento Estimativo |
| --- | --- |
| OBRAS DE LIGAÇÃO DA Av. CEL. MARCOS KONDER E AV. IRINEU BORNHAUSEN (RUA DO PORTO) | R$ 27.349.824,10 |

É OBRIGATÓRIA a apresentação da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, proposta por parte do licitante contendo a indicação do BDI, informando o percentual utilizado na composição do preço (em respeito ao Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União).

Além da obrigatoriedade da apresentação da Composição do BDI, é recomendada a apresentação das Composições de Preços Unitários – CPUs. Caso a licitante opte em não apresentar as suas CPUs, não poderá, em nenhum momento, realizar qualquer pleito com coeficiente/quantidade diferentes das CPUs utilizadas no orçamento estimativo de custos.

O orçamento estimativo de custos foi elaborado conforme levantamento de quantitativos obtidos no projeto, sendo que as unidades dimensionais e os preços foram obtidos conforme os indicadores: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa Econômica Federal - SINAPI; Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA/SC; Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável - IPPUJ/SC; SICRO/SC Sistema de Custo Referencial de Obras do DENIT/SC - SICRO/SC e pesquisas de mercado.

As planilhas das propostas das licitantes deverão ser preenchidas por profissional legalmente habilitado, devendo constar o seu nome, assinatura e o número do registro do profissional no CREA ou CAU;

Os dispêndios mensais estão estimados conforme cronograma físico-financeiro anexo.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL

O prazo máximo para execução do objeto será de 540 (quinhentos e quarenta) dias a contar da assinatura da Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro estabelecido e o prazo Contratual será de 630 (seiscentos e trinta) dias.

A contagem do prazo de execução se iniciará conforme a emissão da Ordem de Serviço.

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para a fase de habilitação do certame licitatório a empresa proponente deverá comprovar, além da capacidade jurídica, fiscal e financeira, capacidade técnica para a realização do objeto previsto neste Termo de Referência, a saber:

7.1) Certificado de Registro e Regularidade da empresa (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar regularidade e registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), compatível com o objeto da licitação.

- Certidão de órgão de classe comprovando a regularidade da empresa ou das empresas do consórcio;

- Documento de Intenção ou Compromisso de Constituição do Consórcio de empresas para a execução específica deste objeto (caso necessário).

7.2) Certificado de Registro e Regularidade do Profissional (pessoa física):

Apresentar registro e/ou certidão de inscrição e comprovante de regularidade junto no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do(s) responsável(eis) técnico(s) e dos demais profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços, devendo constar, no mínimo, um técnico habilitado para a área de segurança do trabalho e um para a área de meio ambiente.

- Certidão de órgão de classe comprovando a regularidade de cada profissional;

- Comprovação de vínculo empregatício de cada profissional.

7.3) Capacidade Operacional (pessoa jurídica):

A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CAU / CREA, dos profissionais do seu quadro, ter executado os itens do quadro abaixo:

- Certidão ou Declaração ou Atestado de execução do serviço;

- CAT(s).

| ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA | COMPROVAÇÃO QUANTITATIVA MÍNIMA |
| --- | --- |
| Execução de bueiro celular de concreto pré-moldado - com área de vazão não inferior a 6,00 m² | 388,00 m |
| Execução de pavimento asfáltico em CBUQ | 2.707,00 t ou 1.128,00 m³ |
| Execução de piso de concreto moldado in loco | 5.423,00 m² ou 542,00 m³ |
| Execução e compactação de base ou sub-base de pedra rachão | 4.635,00 m³ |

Obs.: - Não será considerada a execução de piso/calçada/passeio em bloco ou lajota em concreto.

- Quantidades das obras/serviços de relevância técnica, equivalentes a 50% das quantidades previstas na obra da presente contratação.

7.3.1 Será permitida para a comprovação quantitativa mínima (todos os itens), a apresentação de certidão e atestado proveniente de no máximo 03 (três) contratos distintos. A limitação da quantidade de atestados exigida para comprovar a Capacidade Operacional, se deve ao fato de que as obras que serão supervisionadas possuem grau de complexidade técnica de execução que exigirá aprimorados conhecimentos operacionais e profissionais, de forma a cumprir plenamente todas às exigências deste TR.

7.3.2 Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação das certidão(ões) e/ou atestado(s):

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

- Localização e data da realização da obra;

- Serviços executados.

7.4) Capacidade Profissional (pessoa física):

O responsável técnico (pessoa física) deve comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CAU / CREA, experiência na execução de obra compatível em características com o objeto licitado.

- Certidão ou Declaração ou Atestado de execução do serviço;

- CAT(s).

7.5) Orientações Gerais:

A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do profissional. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita por meio do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU / CREA, devidamente atualizada;

Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização, com a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;

Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

7.6) Homologação Junto a Concessionária de Energia:

Ficam as licitantes cientes que para execução das obras de iluminação pública e de implantação ou adequação na rede de distribuição de energia elétrica, a mesma deverá providenciar a homologação junto a CELESC Distribuição S.A., conforme exigência da concessionária, e previamente a execução desses serviços.

# SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

As Normas Regulamentadoras – NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e seus desdobramentos.

A empresa vencedora deverá ter em seu quadro de funcionários, profissional credenciado, habilitado e capacitado em Segurança do Trabalho, que deverá acompanhar os trabalhos do objeto deste TR.

A Prefeitura Municipal de Itajaí poderá, a critério de seu corpo técnico, determinar a paralisação da obra e/ou serviço e suspender pagamentos, quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela empresa vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. A empresa vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

Para os programas referentes a higiene, segurança e medicina do trabalho destaca-se a obrigatoriedade da conscientização quanto a prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTs, a todos os funcionários e subcontratados. As ações serão permanentes e os relatórios comprobatórios das ações deverão ser entregues na mesma periodicidade dos demais relatórios a serem elaborados na obra.

# GESTÃO SÓCIO-AMBIENTAL

A empresa vencedora deverá elaborar o Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS, incluindo minimamente os seguintes programas sociais e ambientais:

I.              Programa de Segurança da Obra;

III.             Programa de Gestão Ambiental;

II.              Programa de Comunicação Social e,

Deverão ainda ser incluídos em detalhes, para cada programa específico:

- As técnicas ambientais de construção e as medidas de mitigação a serem aplicadas a cada componente da obra;

- Plano de Relacionamento Social e de Resolução de Conflitos e a respectiva estratégia de comunicação;

- Localização das fontes de agregados (jazidas ou reservas), potencial de produção, condições de implementação e restauração, permissões e/ou autorizações necessárias;

Ressalta-se que para cada programa impreterivelmente deverá ser apresentado: Objetivo; Impacto Ambiental e Social a prevenir/mitigar/compensar/remediar, Local de Desenvolvimento do Programa; Metodologia; Indicadores; Responsáveis; Cronograma de Execução, Recursos Atribuídos (técnicos, administrativo, materiais, equipamentos), específicos por Programa, conforme modelo sugerido anexo. Apresentar para aprovação prévia da Contratante o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), em caráter preliminar, dentro de 10 (dez) dias, contados da data de assinatura da Ordem de Serviço (a ser aprovado pela UGP/FONPLATA).

A empresa vencedora deverá desenvolver bem como implementar o PGAS com equipe técnica habilitada e capacitada, prevista em contrato, e cumprindo os requisitos do Edital. A implementação dos programas terá o acompanhamento e fiscalização dos técnicos do FONPLATA, dos técnicos do município responsáveis pela fiscalização das obras, dos técnicos do Órgão Ambiental Licenciador, e da equipe técnica da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, responsável pela supervisão técnica das obras do FONPLATA.

As ações e/ou controles serão permanentes e comprovadas através de relatórios periódicos, conforme prescrito no item 10.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) como responsabilidade da empresa na obra, seguindo o que especifica as Diretrizes Operacionais de Gestão Sócio-ambiental do Fonplata, incluindo a entrega de relatórios, os quais devem incluir também informações sobre o andamento da obra. A entrega dos relatórios será mensal, semestral e um relatório completo na conclusão das obras, que serão elaborados conforme o Modelo Sugerido para os Programas do Plano de Gestão Socioambiental – PGSA, do Programa Itajaí 2040 – Moderna e Sustentável, em anexo.

Desenvolver o projeto executivo da rede drenagem, concomitantemente com a execução da obra.

Abertura (obrigatória) do “Diário de Obra” ou “Registro de Ocorrências” nos Termos da Instrução Normativa 005 – CMA/2006 - Coordenadoria da Moralidade Administrativa da Prefeitura de Itajaí, tão logo seja assinada a Ordem se Serviço pela Contratante, mantendo-o devidamente atualizado durante a execução da obra e presente no canteiro de obras, deforma que seja de fácil acesso para fiscalização.

Manutenção de todos os projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ARTs/RRTs/TRTs, alvarás e qualquer licença e/ou autorização, presente no canteiro e que seja de fácil acesso para fiscalização de obra e contrato.

Todo o fornecimento de material, mão de obra, equipamentos, transporte de pessoal, alimentação, hospedagem, obrigações fiscais e sociais, seguros por danos pessoais, materiais, responsabilidades técnica e civil, correrão à custa exclusiva da empresa vencedora.

O pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços.

Toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista previdenciária, de acidente de trabalho gerada por força de vínculo contratual de pessoal e acidentes, é de responsabilidade única e exclusiva da empresa vencedora, eximindo a contratante de qualquer ônus.

A responsabilidade técnica engloba todas as normas estipuladas pelo órgão controlador da atividade profissional e demais legislações vigentes, portanto a empresa vencedora deverá providenciar junto ao CAU, CREA ou CFT as Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica - ART’s, RRT’s ou CRTs, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de retenção da medição.

Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos.

É de inteira responsabilidade da empresa vencedora a fiel e completa execução dos serviços, em conformidade com o projeto e Memorial Descritivo do objeto, de forma que a obra seja concluída de acordo com a boa técnica e as normas específicas vigentes.

A empresa vencedora deverá contar com equipe tecnicamente qualificada e especializada, maquinário e equipamentos considerados essenciais para a boa execução dos serviços previstos na obra objeto deste TR, não sendo admitido alegar a impossibilidade de execução ou atraso pela falta ou indisponibilidade deste(s).

Manter sempre em serviço um supervisor preparado para responder prontamente pela empresa junto à fiscalização.

Manter a área de obra e seu entorno totalmente limpas e seguras, com a completa sinalização de obra necessária.

Deverão ser observadas pela empresa vencedora todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas, necessárias à preservação da integridade de seus colaboradores, do patrimônio público e dos usuários.

Refazer qualquer trabalho que não obedeça aos elementos do projeto e demais disposições contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes desta correção/reparo.

Respeitar e cumprir todas as recomendações estabelecidas no Licenciamento Ambiental.

A empresa vencedora deverá manter um técnico devidamente habilitado e capacitado – PREPOSTO em tempo compatível com a carga horária mínima prevista em planilha orçamentária, exclusivo nas dependências do local, no horário e nos dias da prestação dos serviços prestados, o qual será responsável pela supervisão e acompanhamento destes, dotado de poderes para controlar a frequência, pontualidade, dirimir dúvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados com a execução do objeto.

O(s) responsável(is) técnico(s) e demais profissionais técnicos (habilitado em Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Auxiliar de Engenharia ou Encarregado Geral, e demais profissionais), deverão participar com assiduidade na condução dos serviços realizados pela empresa vencedora.

Por ocasião do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, deverá ser fornecido um “as built” do Projeto Executado.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Disponibilizar todos os dados, projetos, detalhes técnicos ou informações técnicas, para a boa execução do objeto.

Fazer a gestão e fiscalização do contrato e do objeto.

Emitir a Ordem de Serviço, para início do prazo de execução, sendo a execução acompanhada e fiscalizada por técnicos designados pelo Município.

Realizar os Boletins de Medição mensais, baseados nas avaliações dos serviços realizados, os quais serão feitos pela Equipe de Fiscalização designada.

Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa vencedora serão medidos mensalmente pela Fiscalização do Município de Itajaí, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos, serão assinados pelos: Responsável Técnico da empresa vencedora e pelo(s) Fiscal(is) devidamente designado(s) pela Contratante.

Fiscalizar o andamento da obra, que será efetuado de acordo com os prazos de execução e marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser adequado conforme a necessidade do Município, verificada no decorrer do contrato.

# CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

Para o recebimento das obras, serviços e/ou dos materiais fornecidos será designada uma comissão para recebimento, que vistoriará as obras e serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 90 (noventa) dias após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93, ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da empresa contratada.

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços não isenta a empresa vencedora das obrigações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

As especificações dos procedimentos a serem adotados em todas as etapas do trabalho estão contidas no projeto e no memorial descritivo. Todas as dúvidas com relação à obra deverão ser apresentadas por escrito a Fiscalização.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

No caso de haver a subcontratação, deverá estar limitada a 50% do valor total a ser contratado. De todo modo, a contratada se obriga a comprovar à Fiscalização a devida capacidade técnica da subcontratada por intermédio de CAT de execução de obra e/ou serviço similar ao subcontratado, assim como a documentação necessária que comprove estar em dia com suas obrigações, jurídica, fiscal e financeira, sob pena de não ter a subcontratação aprovada pela Fiscalização;

A existência e a atuação da fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne aos serviços ora contratados e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado ou União.

A empresa vencedora ficará responsável por todos os serviços contratados, bem como obrigações civis, trabalhistas, previdenciárias, de acidente de trabalho, geradas por força de vínculo contratual de pessoal e correspondentes a todos os trabalhadores que estiverem efetivamente executando serviços na obra, independente de subcontratação ou execução direta, incluindo qualquer tipo de encargos sociais, eximindo a contratante de qualquer ônus.

Os itens de “Administração Local”, conforme especificado no Orçamento Estimativo de Custos, terão seus pagamentos proporcionalmente ao andamento físico da obra.

Este documento e seus anexos serão parte integrante do contrato a ser firmado entre o Município de Itajaí e a empresa vencedora.

# ANEXOS

Fazem parte integrante e indissociável deste edital:

- Projeto de Execução;

- Memorial Descritivo;

- Orçamento Estimativo de Custos;

- Composição de Preços Unitários – CPUs;

- Cronograma Físico-Financeiro;

- Composição dos BDIs;

- A.R.T. do Orçamento de Atualização do Mesmo;

- Ato de designação de Fiscais, e Anexo 01 para o TCE;

- Licenciamento Ambiental;

- Modelo Sugerido para os Programas do Plano de Gestão Socioambiental – PGSA;

- Modelo de planilhas de orçamento e modelo de planilha de cronograma físico-financeiro;

- Modelo de diário de obras;

- Modelo de placa de obra.

Itajaí, 17 de julho de 2023.

| Rafael Albuquerque Arquiteto e Urbanista CAU/SC A36589-0 Matrícula nº 1389103 |  | Joelcir Zatta Engenheiro Civil CREA/SC 98011-0 Matrícula nº 1826201 |
| --- | --- | --- |