Estudo Técnico Preliminar

Objeto da Licitação: Prestação de Serviços de Demolição Mecânica De Edificações Sem Reaproveitamento. Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Obras

Equipe de Planejamento: Membro 1: Nome: Maykon Duarte Correia Cargo: Diretor Executivo E-mail: maykon.correia@itajai.sc.gov.br; Membro 2: Nome: Leticia Isabela Santos Cargo: Agente em Atividades Administrativas Função Desempenhada: Orçamentista E-mail: Letícia.santos@itajai.sc.gov.br.

2. ASPECTOS GERAIS:

2.1. O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Referência: Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021

2.2. Análise da contratação anterior:

- Houve contratação anterior para o mesmo objeto?

( x )Sim   (  ) Não

Ata de Registro de Preços nº 080/2023 e Pregão Eletrônico nº 113/223

- Foi realizada a etapa de ESTUDOS PRELIMINARES?

( )Sim  (x)Não Justificativa: Processo licitatório, a época, realizado sob a égide da Lei 8666/93

Se SIM:

Os parâmetros utilizados para a contratação anterior:

( ) são adequados para a nova contratação

(   ) são adequados em parte, para a nova contratação

(   ) não são adequados para a nova contratação

- Houve impugnação do edital?

(   )Sim  ( x ) Não

- Houve recursos quanto às etapas da licitação?

(   )Sim  ( x )Não

- Há registro de aplicação de penalidade à (s) empresa(s) Contratada(s)?

(   )Sim  ( x ) Não

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

3.1. A contratação se justifica devido às transformações urbanísticas pelas quais o Município de Itajaí vem ocorrendo, incluindo a abertura ou expansão de vias, resultando na necessidade de demolições de imóveis desapropriados e também das requalificações dos locais urbanos.

O atual pregão em vigor, com o mesmo objetivo, tem vencimento em 11 de abril de 2024, exigindo assim a realização de um novo processo licitatório.

O memorial descritivo encontra-se na descrição das atividades deste estudo destacando que a demolição de edificações requer trabalho qualificado e acompanhamento especializado, sendo que a Secretaria em questão não possui equipe interna para atender a essas demandas específicas. Portanto, a realização do processo licitatório e a subsequente contratação são realizadas diante desse cenário.

O objeto a ser contratado deverá ser: Prestação de Serviços de Demolição Mecânica De Edificações Sem Reaproveitamento.

3.1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

a) Fase preparatória:

a.1) Uma vez identificados os imóveis a serem demolidos, a Empresa Contratada deverá elaborar e apresentar à CONTRANTE (representada pelo Fiscal Designado), um Plano de Demolição, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, contemplando os riscos ocupacionais potencialmente existentes em todas as etapas da demolição e as medidas de prevenção a serem adotadas para preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores.

a.2) O Plano de Demolição deverá ainda considerar as linhas de fornecimento, as construções vizinhas à obra, remoção de materiais e entulhos, áreas para circulação de emergência, trânsito de veículos e pessoas.

b) Fase de Execução:

b.1) Antes de iniciar a demolição, a empresa contratada deve certificar-se que as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água estejam desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor;

b.2) Iniciado, e durante, o serviço de demolição, fica proibida a permanência de pessoas nos pavimentos que possam ter sua estabilidade comprometida;

b.3) As construções vizinhas à obra de demolição devem ser examinadas pela contratada, prévia e periodicamente (durante a execução), no sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade física de terceiros;

b.4) Lajes, vigas e pilares devem ser demolidos gradualmente com o cuidado de não instabilizar eventual parte que esteja dando suporte aos operários ou estruturas adjacentes. Quando houver escadas, as mesmas devem ser mantidas desimpedidas e livres para a circulação de emergência e somente serão demolidas à medida que forem sendo retirados os materiais dos pavimentos superiores;

b.5) Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material;

b.5.1) A remoção dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinação máxima de 45º (quarenta e cinco graus), fixadas à edificação em todos os pavimentos, no ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento. Os elementos da construção em demolição não devem ser abandonados em posição que torne possível o seu desabamento;

b.6) Eventualmente no caso de edificações localizadas em divisa, poderá ser necessária o uso de escoramento, plataformas, demolição manual com marreta, picareta e talhadeira com o objetivo de garantir estabilidade e evitar danos a edificações vizinhas.

b.7) Durante a execução dos serviços deverão ser observados:

b.7.1) Utilização de EPIs e EPCs;

b.7.2) Medidas de proteção aos transeuntes preferencialmente isolando o local e entorno;

b.7.3) Demais prescrições da NR-18.

c) Fase Posterior a Demolição: (descrever a logística do encaminhamento dos resíduos)

c.1) A contratada deverá apresentar ao fiscal o PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil -  juntamente com respectiva ART, referente as obras a serem demolidas;

c.2) Dentro do PGRCC deverá estar discriminado a segregação dos materiais, de acordo com as suas respectivas classes;

c.3) Também deverá ser especificado a transportadora e usina de bota-fora aonde os materiais serão destinados. Ambas devem ser ambientalmente licenciadas, e cujos trâmites burocráticos, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

c.4) Deverá ser apresentada junto ao PGRCC a LAO - licença ambiental de operação - com data vigente das empresas transportadoras e de bota-fora.

d) Segurança do trabalho

Deverá ser elaborado, antes do início das obras, e apresentando ao fiscal o Plano de Segurança do trabalho.

Dentro do plano deverá ser especificado o mapeamento dos riscos, levantamento dos EPI´s necessários, os treinamentos, definição da equipe de trabalho, sinalização da obra, entre os demais temas abordados. O plano deverá conter ART de profissional responsável.

4. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO SE HOUVER:

4.1. Houve a publicação do Plano Anual de Contratações para o ano de 2024, o objeto em questão possuía previsão direta no cronograma de contratações gerais da Secretaria Municipal de Obras, com grau de prioridade Alto.

4.2. PPA/LDO/LOA – Lei Ordinária n° 7609/2023

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:

5.1. Levantamento de mercado:

    - Para fins de levantamento de mercado, verificou-se pelo Banco de Preços on line na busca pelo valor por m³, porém não encontramos resultados do objeto em questão. A fim de compor o valor médio, utilizou-se a tabela Sinapi/Sicro para composição dos custos.

    - Critério de julgamento: menor preço por m³.

    - Modalidade: Concorrência, através do sistema de Registro de preços.

    - Participação: AMPLA CONCORRÊNCIA;

    - As especificações dos itens foram realizadas de acordo com as tabelas Sinapi e Sicro, bem como, similares ao ARGP nº 080/2023, que suprem, adequadamente, as demandas atuais da Secretaria Municipal de Obras;

    - Não houve pré-qualificação previa do bem, bem como não foi indicada marca/modelo como padrão de referência, por não se tratar de aquisição de produto;

    - Não há prazo de garantia, na medida que não se trata de aquisição de produto;

    - Com base nos critérios já adotados anteriormente pela Secretaria Municipal de Obras, no exercício da ARGP nº 080/2023, estabelece-se que:

a) As marcas, os modelos e outras características dos veículos e equipamentos propostos para a realização dos serviços, bem como a propriedade ou locação destes, ficam a critério da CONTRATADA, devendo estar em perfeitas condições de operação, e não poderão ter mais de 10 (dez) anos da data de fabricação durante toda a execução do contrato, inclusive os veículos reservas ou substitutos;

b) Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as consequências decorrentes de sinistros ocasionados pelos veículos/equipamentos;

c) A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, realizar outras vistorias, que considerar necessárias para garantir todas as condições indispensáveis à segurança e operacionalidade dos veículos;

d) A CONTRATANTE não se responsabilizará pela integridade de veículos ou equipamentos da CONTRATADA em caso de greve ou perturbações da ordem de qualquer espécie;

e) Caberá a CONTRATADA zelar pelo bom uso, limpeza, conservação das instalações e equipamentos de que se serve a equipe em sua área de atuação, quer pertençam à Administração ou à própria CONTRATADA;

f) Deverão ser adotados procedimentos que minimizem os incômodos causados à população em geral pela execução dos serviços, particularmente no que se refere à produção excessiva e/ou desnecessária de poeira e ruídos;

g) O rol de equipamentos acima destacados, são àqueles tidos como básicos para a execução dos serviços que se pretende a contratação, sendo de exclusiva responsabilidade, da empresa contratada disponibilizá-los.

i) Justificam-se o período de experiência por função, na medida em que se trata de serviço que tem de ser executado com a maior precisão possível, bem como, a qualidade do produto final, possui reflexo principalmente, na segurança dos envolvidos nos locais de demolição;

i.1) O tempo de experiência na função, será considerado o tempo constante na função exigida, e registrada junto a Carteira de Trabalho e Previdência Social, acompanhado ainda, do registro junto ao CAGED, a serem verificados quando da ocorrência da Ordem de Serviço;

j) O transporte das respectivas equipes, aos locais de serviço, será de exclusiva responsabilidade da Contratada.

l) Todos os riscos e despesas, ainda que adicionais, relacionados à execução dos serviços, serão de competência da contratada;

    - Vigência da ata de registro de preços: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, na forma da Lei;

    - Atestado de capacidade Técnica, em nome do licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito publico ou privado, que comprove(m) a execução similar ao objeto deste certame licitatório;

    - Parcelamento do objeto: Por item;

    - Serviço não continuado – contratação pontual;

    - Dedicação exclusiva de mão de obra: Não;

    - Exigência de garantia de execução: não

    - Exigência de vistoria para elaboração da proposta: Não;

  - Tipo de solução a contratar:

    - Diante das informações levantadas nas contratações encontradas no levantamento de mercado indicadas acima, encontramos 01 (uma) possível solução para a presente contratação, que se dá pela prestação de serviço por m³, de demolição mecânica, a fim de atender pontualmente as demandas da Secretaria Municipal de Obras;

    - A contratação se dará através de licitação mediante sistema de registro de preços, com ampla concorrência e menor preço por m³;

    - Analisando as soluções acima apontadas (item 5.2.1 e 5.2.2), se entende que a solução contratação por m³ através de licitação mediante sistema de registro de preços, com ampla concorrência e menor preço por m³  é a mais adequada para o atendimento da necessidade pública uma vez que:

5.2.3.1 Propicia uma melhor sistemática de controle e fiscalização, reduzindo os recursos financeiros necessários para o atendimento da necessidade pública e minimizando os riscos de eventuais prejuízos, principalmente, de manter vínculos contratuais a longo prazo, para suprir demandas que não venham mais a existir com o decorrer do tempo.

      - Permite flexibilidade e parcelamento nos vínculos com os particulares, de modo que os mesmos se exaurem quando do cumprimento das atividades aos quais os veículos/ equipamentos poderão ser direcionados.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO:

  - A contratação será realizada:

    - ( X ) por item, tendo em vista ser esta a regra da licitação quando o objeto for divisível, sendo que se constatou não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala com a divisão em itens, o que também proporcionará ampliação na participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, podem fazê-lo em relação a itens ou unidades autônomas.

Fundamentação: inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21.

Comentários: O objeto é composto por um item, de acordo com suas características técnicas. Critério de adjudicação será por item.

- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS, PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE, CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES:

  - Demonstrativo dos resultados pretendidos:

  - A pretensa licitação buscará suprir pontualmente, e até mesmo estender o poder de capacidade de atendimento da Secretaria Municipal de Obras, em demandas que superem não só em questão quantitativa, mas também em horários, que os vínculos contratuais mensais não alcançam. Essa meta será avaliada ainda, no que concerne a necessidade, ou não, de ampliar os vindouros contratos mensais, sê visto que a utilização dos mesmos, se mostra mais do que insuficiente, quando comparado ao quantitativo aqui estimado. O monitoramento do quantitativo de m³, aliado à fiscalização na execução das demandas, auxiliará para a obtenção do resultado esperado.

  - Serão medidas somente os m³ de efetiva utilização, sendo considerada da saída das dependências da Secretaria de obras até o encerramento formal do serviço solicitado, registrado pelo diário de obra, devidamente atestado quanto a sua veracidade, pelo fiscal de contrato.

  - O vínculo entre o CONTRATADO e terceiro deverá ser comprovado junto a Secretaria Municipal de Obras, sob pena de não ser aceito;

7.5 O caminhão/máquina, bem como o terceiro proprietário, deverá ter as mesmas condicionantes exigidas no edital, tanto para a contratada como para o objeto.

7.6. Os caminhões/maquinários disponibilizados deverão ter no máximo 10 (dez) anos de fabricação, a contar da publicação do certame, devendo tal condição ser mantida durante toda a vigência da ata.

7.7. Considerando a necessidade pública apresentada neste estudo preliminar, não existem contratos correlatos ou interdependentes, sendo que a contratação a ser realizada representa a SOLUÇÃO INTEGRAL da necessidade pública, quanto ao seu objeto.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Regras de benefício para micro e pequenas:

- Muito embora por imposição da Lei Complementar nº 123/2006, por força do art. I e III, o qual prevê que a administração pública deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente para a participação das ME/EPP/MEI nos itens com valores até R$ 80.000,00 e, ainda em itens com valores superiores a estes, aplicar a divisão de cotas até 25 % para a contratação das ME/EPP/MEI. No entanto, existem casos em que tal aplicação não se torna viável e nem tão pouco vantajoso para a administração pública, como o presente.

- Desta forma, a contratação a que se pretende, neste procedimento, no qual será fornecido o serviço de demolição mecânica, juntamente com equipamentos com motorista/ operador, indica claramente que o vindouro contratado deverá dispor também de condições estruturais e econômicas que suportem os pedidos estimados pela Secretaria Municipal de Obras. Nesse passo, há possibilidade de empresas de maior porte, e com maior capacidade de fornecer o serviço e equipamento, inclusive com qualidade considerável, vir a participar do Certame, de modo que, a aplicação dos benefícios inibirá a participação destas possíveis proponentes e, por conseguinte diminuirá a concorrência, além de poder incidir em contratação menos vantajosa.

- A não aplicação das regras previstas nos artigos 47 e 48 ad Lei Complementar nº 123/2006 objetiva a ampliação da competitividade, pois sendo a licitação de ampla participação possibilita a participação de todas as empresas interessadas, independentemente de seu enquadramento, ressaltando-se que não haverá óbice a aplicação das demais regras de tratamento diferenciado e favorecido previstas Lei Complementar nº 123/2006 relativas às contratações públicas.

  - Critérios e Práticas de Sustentabilidade

- Não se aplica.

  - Indicação de marca/modelo:

- Não se aplica.

  - Vedação de contratação de Marca/Modelo:

Não se aplica.

  - Exigência de amostra/Prova de conceitos:

- Não se aplica.

  - Inversão de fases do processo:

- Não se aplica.

  - Participação de cooperativas de trabalho:

    - Será permitida a participação de cooperativas de trabalho?

(    ) SIM – JUSTIFICAR

(    ) NÃO

( x ) NÃO SE APLICA

  - Instalação de ponto de atendimento local:

8.5.1 Exigência de posterior instalação de ponto de atendimento local

(    ) SIM – JUSTIFICAR

(    ) NÃO

( x ) NÃO SE APLICA

  - Vistoria:

(   ) SIM    ( x ) NÃO      (  ) FACULTATIVO

  - Transição contratual:

(   ) SIM    ( X )NÃO

  - Requisitos de habilitação:

    - Sem prejuízo das exigências de habilitação jurídicas regularmente exigidas em todas as licitações, a equipe de planejamento recomenda a exigência de:

8.8.1.1. Qualificação técnica:

a) Certificado de Registro da empresa (pessoa jurídica): A proponente deverá comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos (CFT), compatível com o objeto da licitação.

b) Capacidade Operacional (pessoa jurídica): A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CAU/ CREA/CFT, ter executado serviço compatível com o objeto da presente licitação.

b.1) Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação dos certidão(ões) e/ou atestado(s):

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

- Localização e data da realização da obra;

- Serviços executados

c) Certificado de Registro do Profissional (pessoa física): Apresentar registro e/ou certidão de inscrição junto no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos (CFT) do responsável técnico pela condução dos serviços.

d) Capacidade Profissional (pessoa física): O responsável técnico (pessoa física) deverá, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico do CREA/CAU/CFT, comprovar experiência na execução de serviço compatível com o objeto da presente licitação.

e) Orientações Gerais:

e.1) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais). Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU/CREA, devidamente atualizada;

e.2) Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;

e.3) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

8.11.1.2. Qualificação econômico-financeira:

- Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de Insolvência Civil, expedida no domicílio da pessoa física.

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (incluído pela Lei nº 12.440, de 2011). OBS: A obtenção da certidão, eletrônica e gratuita, encontra-se disponível no site www.tst.jus.br e em todos os demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).

  - Obrigações da contratada:

  - Os serviços deverão iniciar após a assinatura do Contrato e expedição da Ordem de Serviço, conforme determinação da SMO;

  - No momento da Ordem de Serviços, será realizada vistoria para atestar se todos os veículos, funcionários e equipamentos estão de acordo com as exigências do edital e em perfeito estado de conservação, bem como se os funcionários atendem as obrigações previstas neste ato convocatório.

  - Em caso de descumprimento pela contratada, atestado no ato de vistoria, a mesma terá um prazo de 24h (vinte e quatro horas) para retificar os vicio encontrado, sob pena de sanções previstas na Lei 14.133/21.

  - A contratada obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as condições de habilitação e qualificação dela exigidas pela Administração Pública para essa contratação, durante toda a vigência do presente contrato;

  - Atender prontamente as orientações e exigências do fiscal de contrato, devidamente designado, inerentes à execução do objeto contratado;

  - Caberá à contratada a plena sinalização e orientação do local de trabalho, a fim de evitar acidentes com as demais pessoas que ali trabalham ou transitam;

  - A contratada deverá obedecer ao cronograma e programação disposta pela Secretaria Municipal de Obras, que ocorrerá conforme demandas existentes;

  - Todos os riscos e despesas, ainda que adicionais, relacionados à execução dos serviços, serão de competência da contratada;

  - Todos e quaisquer encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, BDI, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta, ou indiretamente, pelo objeto do presente são de responsabilidade única e exclusiva da contratada.

  - A Contratada obriga-se a comunicar à Secretaria Municipal de Obras, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitiram a correta execução dos serviços;

  - Responder por quaisquer danos causados ao patrimônio do município, aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do presente contrato;

  - Na eventualidade do município ter de ressarcir aos empregados ou a terceiros, além do valor adiantado, que deverá ser devolvido aos cofres públicos, corrigidos monetariamente e com juros de 1% ao mês da data do desembolso, será aplicado multa de 10% sobre tal valor.

  - Na eventualidade de reclamação de terceiros junto a SMO, via processo administrativo, cujo objetivo é ressarcimento por danos, a contratada desde já fica ciente e anui com a retenção do valor reclamado até a conclusão do procedimento;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

  - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados neste Termo de Referência, segundo as normas técnicas adequadas, fornecendo mão-de-obra qualificada e demais elementos necessários à sua perfeita execução.

  - A CONTRATADA deverá contar com equipe tecnicamente qualificada e especializada, maquinário e equipamentos considerados essenciais para a boa execução dos serviços previstos, não sendo admitido alegar a impossibilidade de execução ou atraso pela falta ou indisponibilidade deste(s).

  - Todo pessoal contratado para a realização do serviço, objeto deste certame, deverá ser registrado em carteira pelo regime CLT;

  - Os profissionais contratados não podem receber valores salariais inferiores ao previsto pelo sindicato da categoria;

  - A Contratada fica obrigada a cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho.

  - Deverão ser observadas pela licitante vencedora, todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessária a preservação da integridade física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio do Município de Itajaí e ao público afeto e dos materiais envolvidos na obra e/ou serviço, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas da Prefeitura Municipal de Itajaí.

  - A Prefeitura Municipal de Itajaí poderá a critério de seu corpo técnico determinar a paralisação da obra e/ou serviço, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela licitante vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Este procedimento não servirá para justificar eventuais atrasos da licitante vencedora.

  - A licitante vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos.

  - A Contratada obriga-se ainda a executar toda a movimentação necessária de equipamentos e materiais, inclusive os materiais retirados, devendo comunicar por escrito as (eventuais) alterações que vierem a ocorrer.

  - Cumprimento total das cláusulas do contrato;

  - Informar junto a Secretaria Municipal de Obras, endereço de e-mail, e se houver, números de telefones que tenham aplicativos de comunicação como whatsapp, telegram ou similares;

8.13) Obrigações da contratante

a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada neste contrato;

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

c) Informar a contratada vencedora, quais os procedimentos para a correta prestação dos serviços, assim como quaisquer outras alterações no decorrer do contrato;

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; conferir o Diário de Execução de Serviços; atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega efetiva do objeto, fiscalizar os equipamentos e métodos utilizados no serviço, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;

e) Recusar o recebimento do serviço realizado, determinando a reexecução, bem como, todo e qualquer material/ equipamento utilizado que não esteja adequado para a prestação dos serviços contratados;

f) Notificar, por escrito, através dos meios indicados no item 7.20, a CONTRATADA, acerca quaisquer irregularidades encontradas na prestação de serviços;

g) Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;

h) Compete também ao MUNICÍPIO, solicitar o afastamento do profissional que não estiver apto às obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado no desenvolvimento dos serviços;

- DETALHAMENTO ESPECÍFICO DOS OBJETOS, ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E PREÇOS E DEMAIS ITENS CORRELATOS:

| Serviço | Unidade de Medida | Valor Unitário | Qtde. Estimada | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIAÇÃO MECÂNICA DE EDIFICAÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIAÇÃO MECÂNICA DE EDIFICAÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO | m3 | R$ 193,99 | 5.000 m3 | R$ 969.950,00 |

9.2.  Valor de Referência.

9.2.1 A medida de mensuração da execução do serviço contratado será por volume de resíduos sólidos decorrentes do processo de demolição, logo, em m³ (metro cúbico);

9.2.2 O valor mensurado pelo m3, por esta Secretaria, foi considerando os seguintes itens:

a) Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica e martelo hidráulico – sem reaproveitamento;

b) Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante, carga com escavadeira hidráulica e descarga livre;

c) Transporte com caminhão basculante;

d) Recebimento de RCC no bota fora licenciado

e) Serra para corte de concreto – 4kw;

f) Lixadeira Elétrica Manual Angular – 2kw;

g) Martelete perfurador/ rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto;

h) Valor Hora do técnico em segurança do trabalho com os encargos complementares;

i) Valor Hora do Engenheiro Civil Pleno com encargos complementares;

j) Valor Hora do Encarregado Geral com encargos complementares;

j.1) Foi considerado 1 (um) empregado nesse posto;

l) Valor Hora do Auxiliar de Serviços Gerais com encargos complementares;

l.1) Foi considerado, no mínimo, 4 (quatro) funcionários nesse posto;

9.2.3. Os valores dos itens acima foram obtidos junto as tabelas SINAPI e SICRO, que são confeccionadas por equipes técnicas da Caixa Econômica Federal e DNIT/SC;

9.3. As quantidades acima foram estabelecidas;

( x ) com base nos quantitativos, utilizados/exigidos pelo Município na contratação anterior, considerado o mesmo período de tempo.

9.3.1. Em atendimento ao disposto nos arts. 19 e ss. da Instrução normativa n. 068/CGM/SEGOV/2023, que trata da pesquisa de preços, para o objeto pretendido foram realizadas as seguintes pesquisas de preço:

9.3.1.1 Site Banco de Preços on line - www.bancodeprecos.com.br, na forma que não obteve-se resultado do objeto em questão;

9.3.1.2. Realizou-se consulta através das tabelas Sinapi e Sicro, diante da especificidade do objeto.

9.4. Referencial de preço

9.4.1. O preço final para a contratação foi obtido através da MÉDIA PONDERADA dos valores obtidos nas fontes de pesquisa, tais como as tabelas Sinapi e Sicro.

9.4.2 A Planilha de Composição de Preço encontra-se anexo.

O preço total final para a licitação perfaz a quantia de: R$ 969.950,00 (novecentos e sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais).

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1. A contratação terá por finalidade a Prestação de Serviços de Demolição Mecânica De Edificações Sem Reaproveitamento.

10.2. O(s) objeto(s) será contratado mediante CONCORRÊNCIA, Sistema Registro de Preços conforme Parágrafo inciso XXXVIII, art. 6.º da Lei 14.133/2021, sendo classificado como serviço de engenharia de natureza COMUM, tendo em vista que os objetos, embora possuam padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, exige-se qualificações técnicas específicas.

10.3. O critério de julgamento a ser adotado será o menor valor por m³.

10.4. Assim, após o estudo preliminar, verificamos que o objeto é de fundamental importância conforme justificativa no item 3, motivo pelo qual a equipe de estudo preliminar DECLARA A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

10.5. Por fim, considerando as informações levantadas, a equipe de planejamento entende que o ETP deve ser classificado como NÃO SIGILOSO, nos termos da Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação – sendo divulgado na sua integralidade.

Itajaí – SC, 25 de abril de 2024.

Equipe de planejamento:

Maykon Duarte Correia

Diretor Executivo

Leticia Isabela dos Santos

Agente em Atividades Administrativas